Анализ результативности ДЦП

«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы)

(наименование бюджетной целевой программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Сроки исполнения | Индикаторы результатов деятельности | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло- нение, (-/+, %) | плано- вое значе- ние | факти- ческое значе- ние | откло- нение, (-/+, %) |
| Задачи программы |
| 1. | Строительство газовых сетей. Реализация программы позволяет завершить газификацию городов и поселков городского типа, центральных усадеб сельхозпредприятий, а так же населенных пунктов, в которых располагается не менее 50 индивидуальных домов. Реализация программы создает предпосылки для перевода отопления учреждений социально-культурной сферы, расположенных в этих населенных пунктах, на природный газ. | 2011 | Индикатор результативности 1 – протяженность газовых сетей | км | 44,85 | 35,85 | -9,0 | 31395,0 | 31392,94 | -2,06 |
| 2. | Строительство газовых котельных. Перевод объектов социально-культурного назначения в населенных пунктах области на автономное отопление с использованием в качестве топлива природного газа. | 2011 | Индикатор результативности 2 – Количество учреждений и организаций, по которым отопление котельных переведено на природный газ | шт | 11 | 18 | +7,0 | 22537,8 | 22537,75 | -0,05 |
| 3. | Строительство систем водоснабжения | 2011 | индикатор результативности 3 - протяженность водопроводных сетей | км. | 38,18 | 21,1 | -17,08 | 37569,0 | 37568,56 | -0,44 |

Директор департамента

строительства и архитектуры Брянской области                                                                                                 С.И. Ященко

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы)

(наименование бюджетной целевой программы)

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Строительство газовых сетей | 1 |
| Строительство газовых котельных | 3 |
| Строительство систем водоснабжения | 1 |
| Индикатор результативности N | 3 |
| Итоговая оценка состояния (R) 3 | 5 |

Оценка эффективности реализации ДЦП

«Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы)

(наименование бюджетной целевой программы)

| Вывод об эффективности реализации ДЦП | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R>N |
| Плановая эффективность |  |
| Эффективность ниже плановой |  |
| Программа неэффективна |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к анализу результативности долгосрочной целевой программы в 2011 году

1. Программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы) включает в себя следующие подпрограммы:  «Газификация Брянской области»  (2009 – 2015 годы), «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009 – 2015 годы), «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 – 2015 годы). Реализация данной программы начата в 2009 году.

В результате исполнения мероприятий по строительству газовых котельных при снижении объемов расходования бюджетных средств наблюдается рост показателей результатов деятельности, выражающихся в росте объемов ввода мощностей в эксплуатацию.

Незначительное отрицательное отклонение результата индикатора деятельности при строительстве газовых и водопроводных сетей связано со значительным количеством объектов, переходящих строительством на 2012 год и изготовлением проектно-сметной документации для выполнения работ в будущем году.

В целом, оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы) оценивается на уровне «Эффективность выше плановой» с итоговой оценкой состояния индикатора -5.

Директор департамента

строительства и архитектуры

Брянской области                                                                              С.И. Ященко