Анализ результативности долгосрочной целевой программы                                                         Таблица 1

«Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011-2015 годы) за 2011 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок испол-нения | Индикаторы результатов деятельности | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм | плановое значение | фактическое значение | откло- нение, (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | Откло- нение, (-/+, %) |
| Задачи программы |
| 1 | Выделение субсидий на улучшение жилищ-ных условий семей участников ликвидации последствий радиаци-онных аварий и граж-дан, получивших забо-левания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздей-ствия | 2011 | индикатор резуль- тативности 1- улучшение жилищных условий семей участни-ков ликвидации после-дствий радиационных аварий и граждан, пол-учивших заболевания или ставших инвали-дами вследствие радиа-ционного воздействия | семья | 4 | 4 | 0 | 5000,0 | 4113,95 | -886,05 |
| 2 | Строительство детско-го онкогематологичес-кого центра ГУЗ «Брянская областная детская больница», г. Брянск | 2011 |  |  |  |  |  | 4000,0 | 19844,15 | +15844,15 |
| 3 | Строительство лечеб-ного корпуса Злынков-ской ЦРБ, г. Злынка | 2011 |  |  |  |  |  | 11000,0 | 11000,0 | 0 |
| 4 | Строительство систем газоснабжения в загрязненных районах области | 2011 |  |  |  |  |  | 16750,0 | 17998,91 | +1248,91 |
| 5 | Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей в загрязненных районах области | 2011 |  |  |  |  |  | 27250,0 | 27248,94 | -1,06 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности долгосрочной целевой программы

«Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011-2015 годы) за 2011 год

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| индикатор результативности 1- улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан,получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия | 2 |
| Индикатор результативности N | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 2 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011-2015 годы) за 2011 год

| Вывод об эффективности реализации ДЦП | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R>N |
| Плановая эффективность |  |
| Эффективность ниже плановой |  |
| Программа неэффективна |  |

Директор департамента строительства и

архитектуры Брянской области                                                                                                                                       С.И. Ященко