Информация по «проблемным» объектам долевого строительства

на территории Брянской области

В настоящее время субъектом реализуются мероприятия, направленные на решение проблем обманутых дольщиков на территории Брянской области.

12 апреля 2018 года актуализирован региональный план-график («Дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан включенных в реестр граждан чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Все «проблемные» объекты долевого строительства являются объектами  
МУП «Брянскгорстройзаказчик» и в данный момент проводятся следующие мероприятия:

1. Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Чернышевского, 2 А

По данному объекту определен инвестор ООО «Жилищный комплекс Аэропорт», с которым 25 декабря 2017 года был заключен договор подряда по достройке «проблемного» объекта.

В настоящее время строительные работы на объекте ведутся. Планируемый срок завершения строительства – не позднее 3 квартала 2018 года.

2. По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу:                                г. Брянск, Советский район, микрорайон № 5 (поз. 57) определен инвестор                ООО «Инстрой».

В настоящее время права 9 граждан, находящихся в реестре участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории Брянской области, восстановлены путем заключения между инвестором и «дольщиками» новых договоров долевого участия.

3. По многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу:                          г. Брянск, Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии, поз. 1 («КУБ») определен инвестор ООО «Строй-Надежда».

Мероприятия по восстановлению нарушенных прав 12 граждан, находящихся в реестре участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории Брянской области, завершены, инвестором предоставлены гражданам жилые помещения.

Инвестором продолжается работа по восстановлению нарушенных прав                 36 «дольщиков», находящихся в реестре участников долевого строительства, нуждающихся в защите на территории Брянской области, которую планируется завершить в 3 квартале 2018 года.

4. 12-ти этажный многоквартирный жилой дом (стр. поз. 4), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии

Строительные работы на указанном объекте продолжаются. В настоящее время подрядчиком является НАО БМФ «Автомост».

На текущий момент проводятся мероприятия по привлечению инвестора по достройке данного жилого дома на оставшийся объем недостающих средств.

Ввод объекта в эксплуатацию и передача квартир гражданам – участникам долевого строительства – не позднее 3 квартала 2018 года.