ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы 
за первый квартал 2018 года

(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем вышеуказанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов  здравоохранения.

Всего в 2018 году на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 163 000 000,00 рублей. Исполнение за первый квартал текущего года составило 135 516,01 рублей (0,1%).

Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия:

«Стационарная медицинская помощь»

В рамках данного мероприятия в текущем году планируется реконструировать здание патологоанатомического корпуса под микробиологическую лабораторию ГАУЗ «Брянская городская больница №1».        На эти цели из областного бюджета выделено 12 000 000,00 рублей. На отчетную дату проектная документация объекта находится на экспертизе.

«Амбулаторная помощь»

Лимит капитальных вложений на реализацию данного мероприятия предусмотрен в размере  151 000 000,00 рублей, в частности на строительство объектов:

- детская поликлинника на 250 посещений в смену в Фокинском районе г.Брянска;

- отделение поликлинники на 150 посещений в смену ГБУЗ «Брянская ЦРБ» в н.п.Супонево Брянского района. В ближайшие дни планируется получение положительного заключения экспертизы по данному объекту, после чего будет сформирован рассчет начальной максимальной цены контракта и начнется процедура электронных торгов.

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем в части строительства и реконструкции объектов  культуры.

В рамках данной программы в текущем году планируется завершить реконструкцию театра кукол по ул.Пушкина, 12 в Володарском районе г.Брянска. Объем капитальных вложений, запланированный на эти цели на 2018 год составляет 90 780 381,15 рублей. Электронный аукцион по определению генеральной подрядной организации признан состоявшимся, государственный контракт находится в стадии подписания.

Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.

Общий объем капитальных вложений за счет средств областного бюджета на 2018 год составляет 197 314 482,77 рублей. Кассовое исполнение  за  отчетный  период  сложилось  в  объеме   99 500,00 рублей (0,2%).

Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия:

«Дошкольное образование»

Субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в строительство детских садов муниципальной собственности на 2018 год предусмотрены в объеме 107 314 482,77 рублей.

Погашение кредиторской задолженности по детскому саду г.Стародуб Брянской области будет произведено в апреле текущего года.

На выполнение строительно-монтажных работ по детскому саду на 75 мест в п.Лопандино Комаричского района размещено извещение об аукционе, заключение контракта планируется во втором квартале.

Проектно-сметная документация объекта «Детский сад с.Дмитрово, Почепского района Брянской области» находиться в стадии завершения, большинство разделов уже передано на экспертизу.

«Общее образование»

Бюджетные ассигнования в объеме 40 000 000,00 рублей предусмотрены на пристройку к школе №3 г.Новозыбков. В настоящее время ведется корректировка проектно-сметной документации.

«Среднее профессиональное образование»

В рамках данного мероприятия бюджетные инвестии на 2018 год запланированы на строительство объекта «Спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в г.Новозыбков Брянской области» в объеме 50 000 000,00 рублей. В настоящее время проектная документация находиться в стадии корректировки.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017 - 2020 годы)

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

(2017 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области.

Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 103 424 919,07 рублей, которые будут направлены на следующие цели:

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Средства областного бюджета в размере 43 064 070,52 рублей предусмотрены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» бюджету   Брянской   области предусмотрена субсидия в объеме 358 832 100,00 рублей.

В настоящее время проводятся электронные аукционы на определение подрядных организаций. Планируется построить 6 автомобильных дорог протяжением – 10,724 км, выполнить реконструкцию 4 автомобильных дорог регионального значения и завершить строительство одного объекта, переходящего с 2017 года общим протяжением 23,326 км. По состоянию на 01.04.2018 года введен в эксплуатацию объект строительства автомобильной дороги Урицкий – Козелкино в Брянском районе, обеспечивающий подъезд к сельскому населенному пункту протяжением 6,061 км. Ведется работа по подписанию соглашения с целью возврата остатков средств федерального бюджета не освоенных в 2017 году.

Учитывая сезонный характер работ, основной объем выполнения составит 2-3 квартал текущего года.

«Коммунальное хозяйство»

В 2018 году из областного бюджета на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности выделены бюджетные ассигнования в общем объеме 9 859 858,50 рублей.

Между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области 09 февраля 2018 года заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году бюджету Брянской области субсидии на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках направления «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, в объеме
46 141 000,00 рублей.

Привлечение федеральных средств позволит ввести в эксплуатацию
26,65 км сетей водоснабжения и 24,62 км сетей газоснабжения.

В настоящее время по некоторым объектам проводятся электронные аукционы, большинство контрактов находится на стадии подписания, оплата выполненных работ планируется во 2-3 квартале текущего года.

«Культура»

В рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа областным бюджетом предусмотрена субсидия на сельский Дом культуры на 200 мест в п.Погребы Брасовского района в размере 50 500 990,05 рублей. В настоящее время осуществляется корректировка проектно-сметной документации.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий  в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)

За отчетный период кассовое исполнение расходов по государственной программе по главному распорядителю бюджетных средств департаменту строительства Брянской области составило 430 962 059,88 рублей (9,64%).

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере
капитального строительства

На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» предусмотрены расходы в сумме 33 373 395,00 рублей.

За январь – март 2018 года расходы на содержание учреждения составили 5 663 872,61 рублей или 16,97% от плановых назначений в объеме фактических затрат.

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014 - 2020 годы)

Исполнителем данной подпрограммы является департамент строительства Брянской области.

На 2018 год лимит капитальных вложений в объекты государственной собственности составляет 22 992 905,00 рублей. Данные инвестиции планируется вложить в строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, что позволит ввести в эксплуатацию 2,34 км  канализационных сетей, 3,81 км водопроводных сетей и 5 скважин.

Освоение средств ожидается во 2-4 квартале текущего года.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014 - 2020 годы)

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год предусмотрено 488 764 258,37 рублей.

Подпрограмма  включает в себя следующие мероприятия:

1. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 12 891 775,51 рублей.

2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 82 233 248,81 рублей.

3. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – 7 639 234,05 рублей.

4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – 386 000 000,00 рублей.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 16,47 км сетей газоснабжения; 33,62 км сетей водоснабжения; газифицировать 2 объекта социально-культурной сферы, приступить к строительству и реконструкции шести канализационных коллекторов города Брянска.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ и закупке оборудования на объектах, освоение средств планируется начать во втором квартале 2018 года.

Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2014 - 2020 годы)

Исполнителем подпрограммы является департамент строительства Брянской области. Соисполнители подпрограммы отсутствуют.

Целью подпрограммы являются повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задача подпрограммы - развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы) утвержденные бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 3 480 228 773,8 рублей исполнены за отчетный период в сумме 419 189 484,78 рублей (12,04%).

В первом квартале 2018 года велась работа по проведению торгов, заключению государственных (муниципальных) контрактов на выполнение подрядных работ, а также выполнялись мероприятия по зимнему содержанию дорог регионального и местного значения города Брянска. Из 64 объектов регионального значения проведены электронные торги по 37 объектам, из 100 объектов местного значения – по 45 объектам.

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:

Учреждения, осуществляющие функции и полномочия по управлению
в сфере дорожного хозяйства

Плановые ассигнования в сумме 298 597 955,00 рублей исполнены в объеме 23 018 547,18 рублей (7,71%).

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования

Плановые  назначения  бюджетных  инвестиций  в  объеме
141 491 999,59 рублей исполнены за 1 квартал текущего года в сумме 27 233 026,45 рублей (19,25%).

За 2018 год планируется ввести в эксплуатацию 3 автомобильных дороги общим протяжением 6,331 км дорог. Выполняется работа по изготовлению проектной документации и проведению торгов.

Введен в эксплуатацию объект Реконструкция мостового перехода через реку Десна на км 6+681 автомобильной дороге «Брянск-Смоленск»-Жуковка в Жуковском районе Брянской области, протяжением 1,817 км, переходящий с 2017 года. Основной объем работ будет выполнен во 2-3 квартале 2018 года.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним

Предусмотренный на 2018 год лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в объеме 2 134 758 584,21 рублей в отчетном периоде исполнен в сумме 294 432 287,22 рублей (13,7%), в том числе:

Ремонт автомобильных дорог регионального значения

Лимит бюджетных ассигнований в сумме 673 496 244,10 рублей исполнен в сумме 390 293,04 рубля (0,06%).

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта составит 147,39 км, в том числе 51,8 км с устройством поверхностной обработки с целью оптимизации финансовых расходов и продления срока службы покрытий автомобильных дорог. Будет   выполнен   ремонт 53 объектов, в том числе построены 5 участков линии наружного освещения, 4 тротуара и 2 автобусные остановки.

Учитывая сезонный характер работ, основной объем выполнения составит 2-3 квартал текущего года.

Содержание автомобильных дорог регионального значения

Лимит бюджетных ассигнований в сумме 1 461 262 340,11 рублей исполнен в сумме 294 041 994,18 рубля (20,12%).

В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии выполняется текущее содержание 6 127,22 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.

Так же будет выполнено устройство защитных слоев, слоев износа протяжением 119,02 км и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 117,88 км. С целью обеспечения безопасности движения на дорогах будут выполнены следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки – 1674 км;

- замена тросового ограждения на барьерное – 2500 п.м;

- установка, замена знаков при содержании дорог – 5815 шт.;

- планово-предупредительный ремонт мостов – 8 шт.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам

Плановые ассигнования, предусмотренные в областном бюджете на 2018 год по данному направлению составляют 450 002 200,00 рублей.

Планируется произвести ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 69,16 км, в том числе города Брянска – 15,83 км. На сегодняшний день ведется работа по проведению электронных аукционов, заключению муниципальных контрактов. Учитывая сезонный характер работ, основное выполнение планируется во 2-3 квартале.

Содержание автомобильных дорог местного значения города Брянска

Плановые ассигнования в объеме 312 000 000,00 рублей исполнены в сумме 74 505 623,93 рублей (23,88%).

В рамках данных мероприятий выполняется содержание 818 км дорог, а также, планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа протяжением 15 км.

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

В  2018  году  на  реализацию  данного  мероприятия  предусмотрено 143 378 035,00 рублей.

За счет данных инвестиций планируется осуществить строительство 6 объектов, ввести в эксплуатацию 2 объекта, перешедших с 2017 года общим протяжением 1,71 км. Основной объем работ будет выполнен во 2-3 квартале 2018 года.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2017 - 2020 годы)

В рамках данных мероприятий в 2018 году из областного бюджета выделено 40 712 829,21 рублей на строительство двух объектов дошкольного образования.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области 02.02.2018 заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилья» в объеме 329 403 800,00 рублей

По итогам первого квартала по объекту «Детский сад-ясли в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе г.Брянска (корректировка)» уже определен генеральный подрядчик и в апреле планируется заключение контракта.

По объекту «Детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропортав Советском районе г.Брянска (корректировка)» 23.04.2018 планируется провести электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ.

Государственная программа «Профилактика правонарушений

и противодействие преступности на территории Брянской области

и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций» (2017 – 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Брянской области. Лимит бюджетных инвестиций в размере 9 525 258,00 рублей, выделенный на текущий год, планируется вложить в оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, светофорными объектами и устройство тротуаров. В настоящее время ведется работа по определению подрядных организаций.

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан Российской Федерации»

В рамках данной государственной программы предусмотрены субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»: лимит бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2018 год составляет
59 515 300,00 рублей.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: лимит бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2018 год составляет 7 948 800,00 рублей.

Во втором квартале текущего года планируется проведение электронного аукциона по определению банка, через который будет осуществляться финансирование на блокированные счета

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В 2018 году в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» за отчетный период выдано 97 сертификатов на сумму 158 441 190,00 рублей, в том числе семьям, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС -  80 сертификатов.

Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

На 2018 год предусмотрена единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в сумме 1 001 667 700,00 рублей. За январь-март 2018 года исполнение сложилось в сумме 14 198 008,14 рублей (1,42%). В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 16.02.2018 №34 «О   передаче  функций департамента строительства Брянской области в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области и о внесении изменений в отдельный нормативные правовые акты Брянской области» данные полномочия в апреле текущего года будут переданы в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (2016 – 2025 годы)

В рамках данной программы предусмотрено строительство пристройки к школе №59 в Советском районе г.Брянска.

Всего на 2018 год в областном бюджете предусмотрено 26 233 217,39 рублей. За отчетный период исполнено 3 196 802,56 рублей (12,19%).

Из федерального бюджета бюджету Брянской области в 2018 году на реализацию вышеуказанной программы выделена субсидия в размере 301 682 000,00 рублей. За отчетный период федеральные средства профинансированы в объеме 36 763 229,41 рублей (12,19%).

Государственная программа «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014 – 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части модернизации и развития сети учреждений социальной защиты населения.

«Социальное обслуживание населения»

Лимит капитальных вложений в сумме 22 278 839,30 рублей предусмотрен на финансирование трех объектов социального обслуживания населения, кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2018 составляет 18 195,60 рублей (0,08%).

По проектной документации строительства очистных сооружений государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» г.Жуковка уже получено положительное заключение экспертизы и в настоящее время формируется начальная максимальная цена контракта.

Строительство спального корпуса на 120 мест и банно-прачечного комбината Дубровского дома-интерната для умственно отсталых детей планируется исключить из программы на 2018 год ввиду отсутствия софинансирования из федерального бюджета.

На объекте «Строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната в н.п.Кветунь Трубчевского района» подрядная организация приступила к благоустройству, проводится закупка технологического оборудования.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является управление физической культуры и спорта Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.

В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено 444 337 692,05 рублей. За отчетный период исполнение капитальных вложений сложилось в сумме 20 999 951,42 рублей (4,73%).

«Физическая культура»

Плановые назначения расходов на строительство объектов физической культуры государственной и муниципальной собственности составляют
220 790 127,05 рублей, исполнено 20 999 951,42 рублей (9,5%).

По объектам «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г.Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства (достройка)» и «Бассейн спорткомплекса в п.г.т.Климово Брянской области» завершается корректировка проектно-сметной документации.

Определен генеральный подрядчик выполнения работ по строительству ФОК п.г.т.Комаричи (1 этап), контракт находится на стадии подписания.

«Массовый спорт»

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета предусмотрен в объеме  117 973 665,00 рублей.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в текущем году выделены средства федерального бюджета на строительство объекта «Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г.Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)» в размере 80 050 000,00 рублей и строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г.Сураж» в размере 25 523 900,00 рублей.

В настоящее время по реконструкции стадиона «Десна» в Бежицком районе г.Брянска ведется сбор заявок для проведения электронного аукциона, а по строительству ФОК г.Сураж генеральный подрядчик определен контракт находится в стадии подписания.

Освоение средств на объектах физической культуры и спорта ожидается во 2-3 квартале текущего года.

Директор департамента                                                                          Г.Н. Солодун

Исп. Н.Н.Лебель

Тел. 32-25-62