ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы 
за январь – декабрь 2018 года

(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций (2017 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Брянской области. Лимит бюджетных инвестиций в размере 5 322 994,68 рублей на 2018 год был выделен на оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, светофорными объектами и устройство тротуаров. Финансирование составило 3 653 764,27 рублей (68,6 %).

По оснащению участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, остаток средств составил 47 526,58 рублей (экономия по результатам исполнения контрактов). Установлены пешеходные ограждения общим протяжением – 1 421 м.

В рамках мероприятий по установке светофорных объектов остаток средств в объеме 1 621 703,83 рублей образовался по причине не состоявшихся торгов из-за заявки поданной с нарушением.

Мероприятие по устройству тротуаров в населенных пунктах исполнено в полном объеме. Выполнено устройство тротуара протяженностью 460 м.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов  здравоохранения.

Всего в 2018 году на реализацию данной программы были предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 63 053 478,98 рублей. Исполнение за 2018 год составило 57 077 101,57 рублей (90,5 %).

Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области были предусмотрены на следующие мероприятия:

«Стационарная медицинская помощь»

На реализацию данного мероприятия в 2018 году было выделено                   25 562 178,98 рублей, профинансировано в объеме 19 585 801,57 рублей, что составило 76,6 % от плановых назначений.

В рамках указанного финансирования была осуществлена реконструкция здания патологоанатомического корпуса под микробиологическую лабораторию ГАУЗ «Брянская городская больница № 1». На текущий момент основной этап строительно-монтажных работ завершен. Остаток средств составил 5 976 377,41 рублей в связи со срывом проведения электронного аукциона по приобретению медицинского оборудования. По объекту «Строительство патологоанатомического корпуса ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» лимит бюджетных ассигнований в размере 956 402,38 рублей был использован в полном объеме на разработку проектно-сметной документации.

«Амбулаторная помощь»

Лимит капитальных вложений на реализацию данного мероприятия в 2018 году был предусмотрен в размере  37 491 300,00 рублей, в частности на строительство объектов:

- детская поликлинника на 250 посещений в смену в Фокинском районе          г. Брянска, лимит в объеме 2 491 300,00 рублей освоен в полном объеме на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы, строительство объекта планируется осуществить в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета;

- отделение поликлинники на 150 посещений в смену ГБУЗ «Брянская ЦРБ» в н.п. Супонево Брянского района. На текущий момент на объекте коробка здания возведена на 60,0 %. Строительство продолжится в 2019 году.

Финансирование данного мероприятия по итогам 2018 года составило            37 491 300,00 рублей (100,0 %)

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем в части строительства и реконструкции объектов  культуры.

В рамках данной программы в 2018 году осуществлялась реконструкция театра кукол по ул. Пушкина, 12 в Володарском районе г. Брянска. Объем капитальных вложений, запланированный на эти цели на 2018 год, составил 100 737 381,15 рублей. Финансирование за 2018 год составило 100 724 575,13 рублей  (100,0 %).

На текущий момент основной этап строительно-монтажных работ завершен, осуществляются мероприятия по оформлению разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.

Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.

Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2018 год составил 423 501 771,72 рублей. Кассовое исполнение  за  2018 год  сложилось  в  объеме 284 798 981,53 рублей (67,3 %).

Капитальные вложения были предусмотрены на следующие мероприятия:

«Дошкольное образование»

Кредиторская задолженность по детскому саду г. Стародуб Брянской области профинансирована в полном объеме.

В рамках строительства детских садов на территории Брянской области предусмотрены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. За счет строительства детских садов и пристроек к уже существующим детским садам в течение 2018-2019 годов запланировано создать 780 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

Бюджетные ассигнования по данному направлению на 2018 год были предусмотрены в размере 361 657 217,98 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 206 742 500,00 рублей. Финансирование по итогам 2018 года составило 231 335 825,94 рублей, что составило 64,0 % от плановых назначений. Средства федерального бюджета использованы в объеме    137 121 263,84 рублей (66,3 % от плановых назначений).

По объекту «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе            г. Брянска» финансирование за 2018 год составило 15 094 771,45 рублей (34,1 %). На текущий момент выполнено устройство свайного поля, осуществляются работы по устройству ростверков.

По объекту «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе             г. Брянска» финансирование за 2018 год составило 20 366 899,29 рублей (36,4 %). На текущий момент выполнены работы по устройству котлована, фундаментной плиты, стен подвала, плиты перекрытия подвала. Осуществляются мероприятия по устройству стен 1 этажа.

По объекту «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска» финансирование в 2018 году составило 30 064 937,85 рублей (91,7 %). На текущий момент подрядчиком выполнена коробка здания со стропильной системой кровли. Осуществляются мероприятия по устройству покрытия кровли, монтажу системы отопления, кладке стен переходной галереи.

По объекту «Детский сад в микрорайоне «Мегаполис – парк» п. Путевка Брянского района на 135 мест, из них 80 мест для детей от двух месяцев до трех лет» финансирование в 2018 году составило 30 064 937,85 рублей (91,7 %). На текущий момент подрядчиком выполнено устройство котлована, фундаментальной плиты, стен и перекрытия подвала, монолитных стен и перекрытия 1 этажа, устройство теплотрассы, монтаж котельной. Осуществляются мероприятия по кладке стен 1 этажа, устройству монолитных стен 2 этажа.

По объекту «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г. Сураже» финансирование в 2018 году составило    19 000 009,74 рублей (34,1 %). На текущий момент подрядчиком выполнено устройство котлована, фундаментальной плиты, стен подвала. Осуществляются мероприятия по устройству плиты перекрытия подвала.

По объекту «Детский сад на 35 мест в с. Дмитрово Почепского района Брянской области» финансирование в 2018 году составило 36 817 255,82 рублей (96,9 %). На текущий момент строительно-монтажные работы завершены. Остаток бюджетных средств на объекте сложился по причине экономии по результатам электронного аукциона на закупку оборудования.

По объекту «Детский сад на 75 мест в п. Лопандино Комаричского района Брянской области» финансирование в 2018 году составило 61 924 074,67 рублей (95,4 %). На текущий момент строительно-монтажные работы завершены. Муниципальным заказчиком осуществляются мероприятия по комплектованию объекта технологическим оборудованием и мягким инвентарем.

Низкий процент освоения по строительству детских садов сложился в связи с тем, что решение о выделении средств из федерального бюджета в рамках указанных мероприятий было принято в феврале 2018 года. Разработка пректно-сметной документации муниципальными заказчиками осуществлялась в течении года, вследствие чего электронные аукционы по определению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ и заключение контрактов были проведены в 4 квартале 2018 года. Выделенные лимиты бюджетных инвестиций освоить до 31.12.2018 не представлялось возможным.

«Общее образование»

Бюджетные ассигнования в объеме 6 500 000,00 рублей в 2018 году были предусмотрены на пристройку к школе № 3 г. Новозыбков. Финансирование составило 6 500 000,00 рублей (100,0 %).

«Среднее профессиональное образование»

В рамках данного мероприятия бюджетные инвестии на 2018 год были запланированы на строительство объекта «Спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в г. Новозыбков Брянской области» в объеме 46 850 000,00 рублей.

Финансирование по итогам 2018 года составило 38 462 601,85 рублей (82,1 %). На текущий момент на объекте ведутся строительно-монтажные работы.

Процент освоения по данному объекту сложился в связи с тем, что         первый аукцион по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ не состоялся по причине отсутствия участников, а по результатам второго аукциона контракт был заключен с подрядной организацией 24.09.2018.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017 - 2020 годы)

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

(2017 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области.

Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

На реализацию подпрограммы в 2018 году бюджетные средства были предусмотрены в объеме 518 440 671,55 рублей (исполнение за 2018 год составило 506 067 537,52 рублей – 97,6 % от плановых значений), которые были направлены на следующие цели:

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Средства областного бюджета в размере 43 474 039,52 рублей были предусмотрены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Из федерального бюджета в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» бюджету Брянской области была предусмотрена субсидия в объеме 376 171 988,00 рублей.

Финансирование по итогам 2018 года составило 414 210 074,08 рублей (98,7 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – 371 434 793,68 рублей (98,7 %)

Построено 11 автомобильных дорог протяжением 34,05 км, в соответствии с установленными целевыми показателями.

Остаток бюджетных инвестиций сложился в результате проведения электронного аукциона по определению подрядных организаций на выполнение работ.

«Коммунальное хозяйство»

В 2018 году на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности были выделены бюджетные ассигнования в общем объеме 60 280 730,99 рублей, в том числе в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета в     2018 году бюджету Брянской области субсидии на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках направления «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, в объеме 46 141 000,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2019 финансирование по данному мероприятию составило 56 397 577,07 рублей (93,6 % от плановых назначений), в том числе за счет федеральной субсидии 44 947 245,50 рублей (97,4 % от лимита федеральной субсидии).

За 2018 года введено в эксплуатацию 30,489 км сетей водоснабжения и   32,167 км сетей газификации.

В связи с неисполнением подрядной организацией договорных обязательств ООО «ОРТЭМ» на объекте «Водоснабжение н.п. Синезерки Навлинского района Брянской области (1 очередь строительства)» лимит бюджетных средств не освоен в объеме 2 523 451,37 рублей. Данный объект планируется достроить в 2019 году.

«Культура»

В рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа областным бюджетом была предусмотрена субсидия на сельский Дом культуры на 200 мест в           п. Погребы Брасовского района в размере 4 500 000,00 рублей. Выполнение составило 1 873 837,95 рублей (41,6 % от плановых назначений). На текущий момент выполняются мероприятия по закупке технологического оборудования. Остаток бюджетных средств сложился в связи с тем, что электронный аукцион на закупку котельной в 4 квартале 2018 года не состоялся.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий  в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.

На реализацию подпрограммы в 2018 году бюджетные средства были предусмотрены в объеме 4 644 447 475,58 рублей (исполнение за 2018 год составило 4 592 928 066,02 рублей – 98,9 % от плановых значений), в том числе по следующим направлениям:

Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере
капитального строительства

На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2018 году были предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 37 625 703,67 рублей.

За 2018 год расходы на содержание учреждения составили 37 478 808,99 рублей или 99,6 % от плановых назначений в объеме фактических затрат.

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014 - 2020 годы)

Исполнителем данной подпрограммы является департамент строительства Брянской области.

На 2018 год лимит капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составил 24 542 224,25 рублей. Кассовые выплаты по итогам года составили 24 541 029,70 рублей (100,0 %). 3 скважины в Новозыбковском районе и 3,8 км наружних водопроводных сетей в городе Новозыбкове введены в эксплуатацию.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014 - 2020 годы)

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год было предусмотрено 349 242 122,24 рублей. Финансирование составляет 329 471 342,68 рублей (94,3 %).

Подпрограмма  включает в себя следующие мероприятия:

1. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 7 133 628,37 рублей, мероприятие профинансировано в полном объеме.

В рамках данного направления в 2018 году была разработана проектная документация по газификации участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»                 д. Дубровка Брянского района в целях предоставления земельных участков для многодетных сетей.

За 2018 год введено в эксплуатацию 3,195 км сетей газификации.

2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 67 137 766,83 рублей, финансирование составило 67 134 435,96 рублей (100,0 %).

В рамках данного направления в 2018 году была разработана проектная документация по водоснабжению участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки»           д. Дубровка Брянского района в целях предоставления земельных участков для многодетных сетей.

За 2018 год введено в эксплуатацию 17,243 км сетей водоснабжения,                2 водонапорные башни, 2 скважины.

3. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – 5 141 085,27 рублей, мероприятие профинансировано в полном объеме.

В рамках данного направления в 2018 году была осуществлена газификация    2 объектов социально-культурной сферы:

- «Газификация ФАП в н.п. Хотьяновка Трубчевского района Брянской области»;

- «Газификация котельной для школы и детского сада в н.п. Витемля Погарского района Брянской области».

4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – 269 829 641,77 рублей, финансирование за 2018 год составило 250 062 193,08 рублей (92,7 %).

В городе Брянске построены 3 коллектора общей протяженностью 2097 п.м. Так же завершено строительство канализационной насосной станции для ФОК в  р.п. Климово Брянской области.

Исполнение по объекту «Самотечный канализационный коллектор № 5А из железобетонных труб Ø1200 в Советском районе г. Брянска. Участок от канализационного колодца у Памятника летчикам, по территории кладбища, складов, предприятий, дачных участков, ул. Спартаковской до ул. Урицкого. Реконструкция» в 2018 году составило 99,5 %. Строительство продолжится в 2019 году.

Исполнение по объекту «Самотечный канализационный коллектор № 3 из железобетонных труб Ø800-1200 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от     ул. Почтовой до ГКНС-4» в 2018 году составило 86,3 %. Остаток бюджетных средств не освоен в связи с недобросовестной подрядной организацией. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены в 2019 году.

Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2014 - 2020 годы)

Исполнителем подпрограммы является департамент строительства Брянской области. Соисполнители подпрограммы отсутствуют.

Целью подпрограммы являются повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задача подпрограммы - развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы) утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области на 2018 год в сумме 3 844 358 407,70  рублей. По итогам исполнения за год профинансировано в сумме 3 814 219 760,18 рублей (99,2 %). Построено (реконструировано) 42,379 км дорог. Отремонтировано 537,747 км автомобильных дорог.

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:

Учреждения, осуществляющие функции и полномочия по управлению
в сфере дорожного хозяйства

Плановые ассигнования в сумме 300 854 304,73 рублей в 2018 году были исполнены в объеме 296 955 086,37 рублей (98,7 %).

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования

Плановые назначения бюджетных инвестиций в объеме 129 682 313,88 рублей исполнены по итогам 2018 года в сумме 128 951 864,11 рублей (99,4 %).

Остаток средств составил 730 449,77 рублей – экономия по итогам исполнения программы работ.

Введены в эксплуатацию 3 автомобильные дороги  общим протяжением   6,303 км, в соответствии с запланированными целевыми показателями.

Выполнена реконструкцию 4 автомобильных дорог регионального значения и введен в эксплуатацию объект «Реконструкция мостового перехода через реку Десна а км 6+681 автомобильной дороге «Брянск-Смоленск»-Жуковка в Жуковском районе Брянской области», переходящий с 2017 года, общим протяжением 23,326 км, в соответствии с запланированными целевыми показателями.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним

Предусмотренный на 2018 год лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в объеме 2 321 595 134,31 рублей в отчетном периоде исполнен в сумме 2 309 157 891,70 рублей (99,5 %), в том числе:

Ремонт автомобильных дорог регионального значения

Лимит бюджетных ассигнований по данному направлению в 2018 году составил 860 332 794,31 рублей, исполнен в объеме 854 247 010,62 рублей (99,3%);

Увеличение протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям,  после ремонта  составило 143,984 км, в том числе 50,959 км с устройством поверхностной обработки с целью оптимизации финансовых расходов и продления срока службы покрытий автомобильных дорог.

Выполнен  ремонт 66 объектов, в том числе устроены 5 участков линии наружного освещения,  4 тротуара, 2 автобусные остановки, выполнено изготовление ПСД на два объекта ремонта мостовых сооружений.

Содержание автомобильных дорог регионального значения

Лимит бюджетных ассигнований по данному направлению в 2018 году составил 1 461 262 340,0 рублей, исполнен в объеме 1 454 910 881,08 рублей (99,6 %);

В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и  поддержанию ее  в безопасном  состоянии в 2018 году выполнено текущее содержание 6 127,221 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.

Также выполнено устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 286,034 км.

С целью обеспечения безопасности движения на дорогах выполнены следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки – 1674 км;

- замена тросового ограждения на барьерное  - 2500 п.м.;

- установка, замена знаков 5815 шт;

- планово-предупредительный ремонт мостов – 8 шт.

Обеспечение сохранности автодорог местного значения и условий безопасности движения по ним

Лимит бюджетных ассигнований, предусмотренный в областном бюджете на 2018 год по данному направлению, был предусмотрен в объеме 949 835 359,10 рублей. Финансирование за 2018 год составило 936 763 622,32 рублей (98,6 %).

Протяженность отремонтированных дорог составила 100,269 км, площадь – 684,851 тыс. м2.

Лимит на содержание автомобильных дорог местного значения города Брянска в 2018 году составил 338 412 336,00 рублей, освоен полностью. Выполнено содержание 818 км дорог, а так же устройство защитных слоев, слоев износа протяжением 7 км.

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

В  2018  году  на  реализацию  данного  мероприятия  было предусмотрено            142 391 295,68 рублей. Данное мероприятие профинансировано в полном объеме.

За счет данных инвестиций была осуществлена реализация 6 объектов с  вводом в эксплуатацию трех объектов, протяжением 2,026 км.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2017 - 2020 годы)

В рамках данных мероприятий в 2018 году из областного бюджета было выделено 35 040 373,97 рублей на строительство двух объектов дошкольного образования.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области 02.02.2018 заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в объеме 279 679 837,79 рублей.

Лимит капитальных вложений на строительство объекта «Детский сад-ясли в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска (корректировка)» в 2018 году составил 171 390 731,44 рублей (федеральный бюджет – 152 351 991,96 рублей, областной бюджет – 19 038 739,48 рублей). Профинансировано за 2018 год            171 029 504,68 рублей (99,8 %). Техническая готовность объекта составляет 100,0 %. На текущий момент осуществляются мероприятия по комплектованию объекта технологическим оборудованием.

Лимит капитальных вложений на строительство объекта «Детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска (корректировка)»  в 2018 году составил 143 329 480,32 рублей (федеральный бюджет – 127 327 845,83 рублей, областной – 16 001 634,49 рублей). Профинансировано за 2018 год 143 188 236,09 рублей (99,9 %). Техническая готовность объекта составляет 100,0 %. На текущий момент формируется комплект исполнительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан Российской Федерации»

В рамках данной государственной программы были предусмотрены субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны         1941-1945 годов».

Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2015 № 99-п внесены изменения в постановление администрации Брянской области от 13.09.2006 № 559 «Об утверждении положения о форме предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и порядке предоставления им жилых помещений на территории Брянской области» в части приоритетного обеспечения жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Лимит бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2018 год составлял 59 515 300,00 рублей, из них профинансировано 58 026 096,00 рублей. По состоянию на 01.01.2019 жилищные условия улучшили 53 человека, из которых       7 инвалидов, 1 участник и 45 членов семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны. В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.01.2019 значится 6 521 человек, в том числе  6 516 граждан улучшили свои жилищные условия.

В 2018 году на категорию граждан «ветераны боевых действий» предварительно была предусмотрена субвенция из федерального бюджета в размере 5 673 400,00 рублей, из них профинансировано предоставление субсидий на улучшение жилищных условий 10 гражданам на сумму 5 474 160,00 рублей.

На категорию граждан «инвалиды общего заболевания» в 2018 году из федерального бюджета была предусмотрена субвенция в размере 4 083 000,00 рублей, их них профинансировано предоставление субсидий на улучшение жилищных условий 7 гражданам на сумму 3 831 912,00 рублей. Сумма субсидии в регионе для улучшения жилищных условий на одного гражданина составляет 547 416,00 рублей.

За январь-декабрь 2018 года доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований исполнены в объеме 100,0 %.

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В 2018 году в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» за отчетный период было выдано 254 сертификата на сумму 441 430 446,00 рублей, в том числе семьям, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - 230 сертификатов.

Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

В 2018 год была предусмотрена единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в сумме 19 331 318,77 рублей. За 2018 год исполнение сложилось в сумме 19 331 318,77 рублей (100,0 %). В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 16.02.2018 №34 «О   передаче  функций департамента строительства Брянской области в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области и о внесении изменений в отдельный нормативные правовые акты Брянской области» данные полномочия в апреле текущего года переданы в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (2016 – 2025 годы)

В рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях лимит капитальных вложений в 2018 году был выделен в объеме     229 436 303,74 рублей на строительство пристройки к школе № 59 в Советском районе г. Брянска на 600 мест. Данная субсидия была предоставлена в том числе за счет федерального бюджета в размере 211 081 399,44 рублей. Выделеный на       2018 год лимит бюджетных ассигнований исполнен в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.

Также в рамках данных мероприятий в 2018 году был предусмотрен лимит капитальных вложений на строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе города Брянска в объеме 34 403 487,10 рублей. Финансирование составило 100 %. На текущий момент подрядчиком выполнено устройство свайного поля, монтаж фундамента теплицы. Осуществляются мероприятия по устройству ростверков.

Государственная программа «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014 – 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части модернизации и развития сети учреждений социальной защиты населения.

«Социальное обслуживание населения»

Лимит капитальных вложений в сумме 18 991 902,52 рублей в 2018 году был предусмотрен на финансирование четырех объектов социального обслуживания населения, финансирование составило 18 012 382,45 рублей (94,8 %).

Объект «Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. Жуковка (очистные сооружения)» построен. Остаток средств в объеме 979 520,07 рублей сложился в результате экономии по результатам электронного аукциона.

Объект «Строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната в н.п. Кветунь Трубчевского района» введен в эксплуатацию.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является управление физической культуры и спорта Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.

В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено 393 251 434,04 рублей. За отчетный период исполнение капитальных вложений сложилось в сумме 382 827 592,53 рублей (97,4 %).

«Физическая культура»

Плановые назначения расходов на строительство объектов физической культуры государственной и муниципальной собственности в 2018 году составили
165 326 395,43 рублей, исполнено 154 914 658,22 рублей (93,7 %).

По объекту «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г. Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства. (достройка)» на текущий момент выполнено устройство подъездной дороги, ограждение территории, работы по планировке территории. Остаток бюджетных средств не освоен в связи с недобросовестной подрядной организацией. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены в 2019 году.

По объекту «Бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области» в рамках лимита бюджетных ассигнований на 2018 год закуплено технологическое оборудование. На текущий момент муниципальным заказчиком осуществляется подготовка конкурсной документации для проведения аукциона по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

Строительно-монтажные работы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи (1 этап)» завершены. Остаток бюджетных средств в объеме 6 906 746,91 рублей сложился в результате экономии по результатам электронных аукционов.

Объект «Здание раздевалок для стадиона в п. Белая Березка Трубчевского района Брянской области» введен в эксплуатацию.

Объект «Бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г. Брянске» введен в эксплуатацию.

«Массовый спорт»

Объем бюджетных ассигнований в 2018 году на реализацию данного мероприятия был предусмотрен в объеме  227 925 038,61 рублей.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 2018 году были выделены средства федерального бюджета на строительство объекта «Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)» в размере 80 050 000,00 рублей и строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Сураж» в размере 25 523 900,00 рублей.

Финансирование данного мероприятия за 2018 год составило 227 912 934,31 рублей (100,0 %).

По объекту «Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)» в 2018 году были выполнены работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций, отделочные работы, работы по устройству наружнего освещения, благоустройству территории, монтажу блочной котельной. Также произведена закупка технологического оборудования.

Объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Сураж» введен в эксплуатацию.

Директор департамента                                                                                  Г.Н. Солодун

Исп. Бобаков Д.А.

Тел. 32-25-62 доб. 251