УТВЕРЖДЕН

Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области

(протокол от 28 марта 2019 года № 19/5)

ЗАПРОС

на изменение паспорта регионального проекта Брянской области

«Жилье»

№ _1__

| Изменяемый раздел паспорта регионального проекта |  |
| --- | --- |
|  |  | v | Основные положения | v | Цель и показатели | v | Результаты проекта |
|  |  | v | Финансовое обеспечение | v | Участники | v | Доп. информация |
|  |  | v | План мероприятий |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

| Сведения о предыдущих запросах на изменение | - |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Приведение в соответствие с паспортом федерального проекта «Жилье», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года № 3 |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | Приведение цели, показателей и результатов проекта в соответствие с паспортом федерального проекта «Жилье», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года № 3 |

П А С П О Р Т

регионального проекта Брянской области

«Жилье»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Жилье и городская среда» |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Жилье» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Жилье» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Мокренко Ю.В. – заместитель Губернатора Брянской области |
| Руководитель регионального проекта | Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области |
| Администратор регионального проекта | Соломко С.И. – первый заместитель директора департамента строительства Брянской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель - Увеличение объема жилищного строительства в Брянской области не менее чем до 846 тыс. м2 в год начиная с 2024 года, в том числе за счет: -реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации; -модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; -снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства; -обеспечения эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства; -реализации мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров |
| 1. | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров | Основной | 0,558 | 01.01.2018 | 0,620 | 0,691 | 0,662 | 0,733 | 0,789 | 0,846 |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров |
| 2. | Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров | Основной | 0,485 | 01.01.2018 | 0,520 | 0,586 | 0,556 | 0,626 | 0,681 | 0,736 |
| Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. метров |
| 3. | Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. метров | Основной | 0,073 | 01.01.2018 | 0,100 | 0,105 | 0,106 | 0,107 | 0,108 | 0,110 |
| Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров |
| 4. | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ, млн. кв. метров * | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,092 | -* | -* | -* | -* | -* |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн. кв. метров |
| 5. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн. кв. метров | Дополнительный | 0,402 | 01.01.2018 | 0,450** | 0,410** | 0,390** | 0,390** | 0,390** | 0,390** |
| Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ. РФ», тыс. га |
| 6. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот, тыс. га | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,0710 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,049 |
| Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га |
| 7 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га | Дополнительный | 0,116 | 01.01.2018 | 0,026*** | 0,036*** | 0,037*** | 0,038*** | 0,039*** | 0,040*** |
| 7.1 | Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, шт. | Дополнительный | 720 | 01.01.2018 | 325 | 450 | 463 | 475 | 500 | 500 |
| Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8. | Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней | Дополнительный | 7 | 01.01.2018 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни |
| 9. | Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни | Дополнительный | 45 | 01.01.2018 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед. |
| 10. | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед. | Дополнительный | 96 | 01.01.2018 | 94 | 90 | 84 | 82 | 82 | 82 |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства предоставляемых в электронном виде, ед. |
| 10.1 | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень администра-тивных процедур в сфере жилищного строительства предоставляемых в электронном виде, ед. | Дополнительный | 1 | 01.01.2018 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей |
| 11 | Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей | Основной | - | 01.01.2019 | **** |  |  |  |  |  |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |
| 1. | Результат федерального проекта: Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Срок: 15.12.2018, далее ежегодно |
| 1.1. | Обеспечено участие региона в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 01.01.2019, далее - ежегодно | Привлечено финансирование из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| 2. | Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Созданы стимулы для застройщиков для реализации проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Срок: 21.01.2020, далее ежегодно |
| 2.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 21.01.2020, далее - ежегодно | Созданы стимулы для застройщиков для реализации проектов комплексного развития территории Брянской области |
| Задача национального проекта: Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства |
| 3. | Результат федерального проекта: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», том числе скрашены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство. Характеристика результата федерального проекта: Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней. Срок: 31.12.2021 |
| 3.1. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 31.12.2021 | Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней. Сокращены сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства до не белее 30 рабочих дней. |
| 4. | Результат федерального проекта: Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна". Характеристика результата федерального проекта: Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик. Срок: 31.12.2024 |
| 4.1 | Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронной форме | 31.12.2024 | Обеспечен постепенный переход к процедурам в электронной форме по мере готовности соответствующих информационных систем |
| Задача национального проекта: Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение |
| 5. | Результат федерального проекта: установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках. Характеристика результата федерального проекта: принят Федеральный закон, предусматривающий установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках. Срок: 31.12.2019 |
| 5.1. | Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области | 31.12.2019, далее ежегодно | Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 174,33 | 118,04 | 110,62 | 0 | 0 | 0 | 402,99 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области) | 152,36 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 152,361 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 21,97 | 118,04 | 110,62 | 0 | 0 | 0 | 250,63 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 13,25 | 112,14 | 105,09 | 0 | 0 | 0 | 230,48 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 8,72 | 5,9 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 20,15 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 174,33 | 118,04 | 110,62 | 0 | 0 | 0 | 402,99 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области) | 152,36 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 152,361 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 21,97 | 118,04 | 110,62 | 0 | 0 | 0 | 250,63 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 13,25 | 112,14 | 105,09 | 0 | 0 | 0 | 230,48 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 8,72 | 5,9 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 20,15 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Солодун Г.Н. | Директор департамента строительства Брянской области | Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Соломко С.И. | Заместитель директора департамента строительства Брянской области | Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/ актуализации мероприятий проекта |
| 3 | Руководитель регионального проекта | Солодун Г.Н. | Директор департамента строительства Брянской области | Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 4. | Администратор регионального проекта | Соломко С.И. | Заместитель директора департамента строительства Брянской области | Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области | 20 |
| Обеспечено участие региона в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Солодун Г.Н. | Директор департамента строительства Брянской области | Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Соломко С.И. | Заместитель директора департамента строительства Брянской области | Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области | 20 |
| Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Солодун Г.Н. | Директор департамента строительства Брянской области | Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Соломко С.И. | Заместитель директора департамента строительства Брянской области | Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области | 20 |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Алешина И.Н. | Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области | Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Перешивко Ю.В. | Главный консультант отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градострои-тельной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области | Алешина И.Н., Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области | 20 |
| Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Алешина И.Н. | Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области | Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Перешивко Ю.В. | Главный консультант отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градострои-тельной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области | Алешина И.Н., Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области | 20 |
| Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронной форме |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Алешина И.Н. | Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области | Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Перешивко Ю.В. | Главный консультант отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области | Алешина И.Н., Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области | 20 |
| Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Карелина С.И. | Начальник управления имущественных отношений Брянской области | Филипенко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Маслов С.В. | Заместитель начальника управления имущественных отношений Брянской области | Карелина С.И. Начальник управления имущественных отношений Брянской области | 10 |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Алешина И.Н. | Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области | Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Перешивко Ю.В. | Главный консультант отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области | Алешина И.Н., Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области | 10 |

6. Дополнительная информация

* - значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию жилищного строительства; ** - значение показателя подлежит уточнению по факту начала строительства многоквартирных жилых домов; *** - значение показателя подлежит ежегодному уточнению; **** - значение показателя определяется на основании данных Росстата; 1 – значение объема финансового обеспечения устанавливаются в соответствии с соглашениями с субъектами Российской Федерации, заключенными по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию жилищного строительства на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Жилье»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Обеспечено участие региона в мероприятиях по стимулиро-ванию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Солодун Г.Н. | Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и плановый период утверждено выделение средств для Брянской области | Совет |
| 1.1.1. | Принято решение об участии Брянской области в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 01.01.2019 далее -ежегодно | 30.06.2019 далее - ежегодно | Солодун Г.Н. | Решение об участии Брянской области в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | РРП |
| 1.1. | Контрольная точка Направлена заявка Брянской области на участие в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 18.06.2019 далее ежегодно | 10.07.2019 далее ежегодно | Солодун Г.Н. | Заявка Брянской области на участие в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ПК |
| 2. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Солодун Г.Н. | Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Совет |
| 2.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 15.01.2019 далее ежегодно | 28.02.2019 далее ежегодно | Солодун Г.Н. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | РРП |
| 2.1.2. | Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | 01.01.2019 далее -ежегодно | 31.12.2019 далее - ежегодно | Солодун Г.Н. | Выполнены мероприятия, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в соответствующем году | РРП |
| 2.1. | Контрольная точка Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 01.01.2019 далее – ежегодно | 31.12.2019 далее ежегодно | Солодун Г.Н. | Отчет предоставлен в Минстрой России | ПК |
| 3. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Алешина И.Н. | Достигнуты целевые показатели, предусмотренные целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | Совет |
| 3.1. | Реализованы мероприятия по достижению целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 01.01.2019 | 31.12.2019 далее - ежегодно | Алешина И.Н. | Достигнуты целевые показатели, предусмотренные целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в соответствующем году | ПК |
| 4 | Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронной форме | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Алешина И.Н. | Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик | Совет |
| 4.1 | Реализованы мероприятий по определению административных процедур в сфере жилищного строительства осуществляемых исключительно в электронной форме | 01.01.2019 | 31.12.2019 далее - ежегодно | Алешина И.Н. | Обеспечен постепенный переход к процедурам в электронной форме по мере готовности соответствующих информационных систем | ПК |
| 5. | Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Карелина С.И. Алешина И.Н. | Количество и площадь земельных участков, вовлеченных в оборот | Совет |
| 5.1. | Реализованы мероприятий по предоставлению земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 далее - ежегодно | Карелина С.И. Алешина И.Н. | Количество и площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в соответствующем году | ПК |

# Footnotes

Паспорт проекта приложен в новой редакции.