ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В отношении объекта (объектов) незавершенного строительства, включенного (ых) в реестр незавершенных объектов капитального строительства Брянской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта незавершенного строительства, его фактический адрес | Наличие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства (реквизиты документов) | Сметная (предельная) стоимость строительства объекта (тыс. рублей) | Сумма капитальных вложений в объект (тыс. рублей) | Степень готовности объекта капитального строительства (процентов) | Предложения по принятию управленческого решения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция городских очистных сооружений в г. Карачеве, Брянской области |  -  | 323 807,57 | 134 393,71 | 40 | завершение строительства |
| 2 | Дом культуры на 350 мест в г. Севск, Брянская область |  -  | 520 000,00 | 44 307,99 | 50 | завершение строительства |
| 3 | Полигон ТБО на территории муниципального образования «Красногорский район» Брянской области | 32:15:0000000:26 | 35 951 580,00 | 18 909 553,53 | 53 | снос |
| 4 | Водоснабжение н.п. Пятилетка |  -  | 12 640,11 | 3 035,84 | 30 | завершение строительства |
| 5 | Пристройка универсального спортивного зала к МБОУ «Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина |  -  | 100 939,05 | 12 131,34 | 10 | завершение строительства |
| 6 | Строительство полигона ТКО в пос. Выгоничи Выгоничского района Брянской области |  -  | 41 017 102,00 | 26 506 486,29 | 65 | завершение строительства |
| 7 | Строительство полигона твердых бытовых отходов с мусоросортировочной станцией в Погарском районе Брянской области |  -  | 26 776 490,00 | 18 522 250,01 | 70 | завершение строительства |
| 8 | Хирургический корпус ЦРБ п. Локоть |  -  | 451 954,23 | 51 277,67 | 75 | приватизация (отчуждение) |
| 9 | Водогрязелечебница пансионата «Деснянские зори» | 32:28:0000000:5199 | 219 426,16 | 71 564,06 | 15 | завершение строительства |
| 10 | Реконструкция здания ДК по ул. Калинина в Советском районе г. Брянска | 32-АЖ № 089019  | 470 802,00 | 34 951,50 | 15 | списание затрат |
| 11 | Реконструкция лечебного корпуса № 1 под диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» г. Брянск | 819Р089200000000000000000171 | 165 241,17 | 11 496,55 | 15 | списание затрат |
| 12 | Строительство животноводческого помещения для откорма 400 голов КРС в н.п. Жирятино |  -  | 11 883,14 | 11 883,14 | 15 | снос |
| 13 | Профилакторий на 100 мест мест Белобережской Пустоши Брянского района |  -  | 37 275,11 | 37 275,11 | 50 | Приватизация (отчуждение) |
| 14 | V-ый ГСК ж.з «Мичуринский» линейное передаточное устройство ,протяж.450 м, степень готовности.59% | 32:020050401:564 | 999,10 | 999,10 | 59 | Принять управленческое решение не представляется возможным ввиду наложенного ареста  |
| 15 | V-ый ГСК ж.з. «Мичуринский» внутрен. инжен. сети водоснабжения, протяж.974 м, степень готов.87% | 32:020050401:564 | 2 198,40 | 2 198,40 | 87 |
| 16 | V-ый ГСК ж.з. «Мичуринский» газоснабжение, линейное передаточное устр-во, протяж. 902,23 м, степень готов. 68% | 32:020050401:564 | 3 560,50 | 3 560,50 | 68 |
| 17 | Жилая застройка «Мичуринский», поз.4,общей площ.2275,1 м2,степень готов.23% | 32:020050401:564 | 106 482,60 | 106 482,60 | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства (лет) | Планируемый объем средств областного и местного бюджетов, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) | Контактная информация исполнительного органа государственной власти Брянской области (органа местного самоуправления Брянской области) для направления позиции заинтересованных лиц по предлагаемому управленческому решению (адрес местонахождения, электронный адрес, телефон) |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего (тыс. рублей) | За счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | За счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | За счет средств областного бюджета (тыс. рублей) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2014 |  |  |  |  | 257 602,85 |  | Департамент строительства Брянской области 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 73 sekretar@dsbrobl.ru77-01-70 |
| 2013 |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 175 692,00 | 175 692,00 | Департамент культуры Брянской области241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 34dep.kult32@yandex.ru74-32-74 |
| 2018 |  |  |  |  |  -  |  | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 25priroda@kpl32.ru64-60-32 |
| 2009 |  |  |  |  |  - |  | Администрация Брянского муниципального района241525, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д.9admbr@mail.ru94-10-90 |
| 2013 |  |  | 40 548,61 | 38 521,18 | 55 508,27 | 52 732,86 | Департамент образования и науки Брянской области 241050, г. Брянск, ул.Бежицкая, 34-аedu@hq.b-edu.ru58-04-40 |
|  -  |  |  |  |  | 102 086,44 |  | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 25priroda@kpl32.ru64-60-32 |
| 2021 |  |  |  |  | 31 672,88 |  | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 25priroda@kpl32.ru64-60-32 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | Департамент здравоохранения Брянской области241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, 3аdz@brkmed.ru74-21-47 |
| 2013 |  |  |  |  | 219 426,16 | 219 426,16 | Департамент здравоохранения Брянской области241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, 3аdz@brkmed.ru74-21-47 |
| 2014 |  |  |  |  | 435 849,94 | 435 849,94 | Департамент культуры Брянской области241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 34dep.kult32@yandex.ru74-32-74 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | Департамент здравоохранения Брянской области241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, 3аdz@brkmed.ru74-21-47 |
| 2007 |   |  |  |  |  |  | Департамент строительства Брянской области241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 73 sekretar@dsbrobl.ruтел.77-01-70 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |

Директор департамента строительства Брянской области Е.Н. Захаренко

Исп. Е.В. Молявко

Тел. 77-01-70 (252)